    [image: image1.jpg]



        БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                      АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ                                         ПОСЕЛЕНИЯ  КУДЕЕВСКИЙ  РАЙОНЫНЫҢ КӨҘӘЙ  АУЫЛ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО                                    
СОВЕТЫ  АУЫЛ                                                                                 РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН

БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМИӘТЕ                                                                           РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452420,  Көзəй ауылы, Чапаев урамы, 2  


                         452420,   с.Кудеевский, ул.Чапаева, 2     
          тел/ факс  (34795)2-62-39                                                                            тел/ факс  (34795)2-62-39  
          e-mail: kudeev_igl@mail.ru 




                e-mail: kudeev_igl@mail.ru
  БОЙОРОҠ                                                             

    РАСПОРЯЖЕНИЕ       

	«19» март 2013 г. 


	№02-07-03
	«19» марта 2013 г. 




          В целях заблаговременного обеспечения защиты населения и территории сельского поселения, минимизации ущерба от негативных последствий весеннего половодья  в 2013 году, во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан №177-р от 21.02.2013, распоряжения главы администрации муниципального района Иглинский район №58-р от 15.03.2013г:

          1.Утвердить прилагаемый состав  противопаводковой  комиссии сельского поселения Кудеевский сельсовет.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Кудеевский сельсовет.
3.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения выполнить все необходимые меры для безаварийного пропуска паводковых вод.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на землеустроителя сельского поселения Кудеевский сельсовет Кукшину А.Н.
          Глава сельского поселения                                   И.А.Филиппова

Утвержден  распоряжением главы     сельского поселения Кудеевский сельсовет муниципального района
Иглинский район РБ

                                                                          
 от 19 марта 2013 года № 02-07-03
План мероприятий 

противопаводковой комиссии сельского поселения 

Кудеевский сельсовет муниципального района Иглинский район

	№
	Мероприятия
	Срок

Исполнения
	Исполнители

	1


	Проверка и подготовка к работе очистных сооружений и канализационных колодцев
	до 28.03. 2013г.
	ООО «Башкирская керамика» (по согласованию), ООО «Коммунальщик» (по согласованию)

	2
	Очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов, мостов,  водостоков, каузов
	до 25.03. 2013г.
	ООО «Башкирская керамика» (по согласованию), ООО «Коммунальщик» (по согласованию), администрация сельсовета, депутаты в избирательных округах (по согласованию)

	3
	Обеспечение сохранности опор линий электропередач, при необходимости производство дополнительных закреплений опор
	на период  поло-водья
	ООО «Башкирская керамика» (по согласованию)
ООО «Сетевая компания» (по согласованию)

	4
	Проведение инструктажа среди учащихся в школе и в детском саду
	до 30.03. 2013г.
	директор СОШ (по согласованию),
зав.детского сада (по согласованию)

	5
	Организация обучения населения поведению в период прохождения паводка
	до 30.03. 2013г.
	администрация сельсовета

	 6
	Очистка дренажных труб от мусора, льда.
	до 30.03. 2013г.
	администрация сельсовета

депутаты (по согласованию)

	7
	Контроль за наполнением водоемов.
	постоянно
	депутаты (по согласованию)

	8
	Своевременное принятие мер по устранению причин влекущих размыв дорог, плотин
	в течение паводка
	администрация сельсовета

депутаты (по согласованию)
ООО «Коммунальщик» (по согласованию)


Исполнитель Кукшина А.Н.

Утвержден  распоряжением главы     сельского поселения Кудеевский сельсовет муниципального района
Иглинский район РБ

                                                                          
 от 19 марта 2013 года № 02-07-03
Состав противопаводковой комиссии сельского поселения
Кудеевский сельсовет муниципального района

Иглинский район Республики Башкортостан

             Филиппова И.А. -глава сельского поселения Кудеевский сельсовет, председатель комиссии:

                      Члены комиссии:

Петрова М.П. – директор по производству ООО «Башкирская керамика» (по согласованию)
Галеева Л.В. – директор Кудеевской  СОШ(по согласованию)
Каримова Р.А. – начальник кудеевского участка ООО «Коммунальщик» (по согласованию)
Садыков И.Г. – начальник кудеевского участка ООО «Теплоэнергетик» (по согласованию)         

Депутаты Совета СП Кудеевский сельсовет –(по согласованию)

Семенов В.М. – начальник котельной Кудеевкого участка ООО «Теплоэнергетик» (по согласованию)
Кукшина А.Н. – землеустроитель сельского поселения Кудеевский сельсовет
Исполнитель Кукшина А.Н.
