    [image: image1.jpg]



        БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                      АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ                                         ПОСЕЛЕНИЯ  КУДЕЕВСКИЙ  РАЙОНЫНЫҢ КӨҘӘЙ  АУЫЛ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО                                    
СОВЕТЫ  АУЫЛ                                                                                 РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН

БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМИӘТЕ                                                                           РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452420,  Көзəй ауылы, Чапаев урамы, 2  


                         452420,   с.Кудеевский, ул.Чапаева, 2     
          тел/ факс  (34795)2-62-39                                                                            тел/ факс  (34795)2-62-39  
          e-mail: kudeev_igl@mail.ru 




                e-mail: kudeev_igl@mail.ru
  БОЙОРОҠ                                                             

    РАСПОРЯЖЕНИЕ       

	«01» март 2018 г. 


	№02-07-02
	«01» марта 2018 г. 




          В целях заблаговременного обеспечения защиты населения и территории сельского поселения, минимизации ущерба от негативных последствий весеннего половодья  в 2018 году, во исполнение распоряжения главы администрации муниципального района Иглинский район №56-р от 13.02.2018г:
          1.Утвердить прилагаемый состав  противопаводковой  комиссии сельского поселения Кудеевский сельсовет согласно приложению №1.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Кудеевский сельсовет согласно приложению №2.
3.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения выполнить все необходимые меры для безаварийного пропуска паводковых вод.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
          Глава сельского поселения                                   И.А.Филиппова

Приложение №2 

к распоряжению главы     сельского поселения Кудеевский сельсовет муниципального района
Иглинский район РБ

                                                                          
 от 01 марта 2018 года № 02-07-02
План мероприятий 

противопаводковой комиссии сельского поселения 

Кудеевский сельсовет муниципального района Иглинский район

	№
	Мероприятия
	Срок

Исполнения
	Исполнители

	1


	Проверка и подготовка к работе очистных сооружений и канализационных колодцев
	до 25.03. 2018г.
	ООО «Спецхимзащита» (по согласованию), ООО «Коммунальщик» (по согласованию)

	2
	Очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов, мостов,  водостоков, каузов
	до 25.03. 2018г.
	ООО «Спецхимзащита» (по согласованию), ООО «Коммунальщик» (по согласованию), администрация сельсовета, депутаты в избирательных округах (по согласованию)

	3
	Обеспечение сохранности опор линий электропередач, при необходимости производство дополнительных закреплений опор
	на период  поло-водья
	ООО «Спецхимзащита» ,
ООО «Сетевая компания», ООО «Башкирэнерго» (по согласованию)

	4
	Проведение инструктажа среди учащихся в школе и в детском саду
	до 30.03. 2018г.
	директор СОШ (по согласованию),
зав.детского сада (по согласованию)

	5
	Организация обучения населения поведению в период прохождения паводка
	до 30.03. 2018г.
	администрация сельсовета

	6
	Очистка дренажных труб от мусора, льда.
	до 30.03. 2018г.
	администрация сельсовета

депутаты (по согласованию)

	7
	Контроль за наполнением водоемов.
	постоянно
	депутаты (по согласованию)

	8
	Своевременное принятие мер по устранению причин влекущих размыв дорог, плотин
	в течение паводка
	администрация сельсовета

депутаты (по согласованию)
ООО «Коммунальщик» (по согласованию)


Исполнитель Кислицына Л.Р.

Приложение №1 
к распоряжению главы     сельского поселения Кудеевский сельсовет муниципального района
Иглинский район РБ

                                                                          
 от 01 марта 2018 года № 02-07-02
Состав противопаводковой комиссии сельского поселения
Кудеевский сельсовет муниципального района

Иглинский район Республики Башкортостан

             Филиппова И.А. -глава сельского поселения Кудеевский сельсовет, председатель комиссии:

                      Члены комиссии:

Петрова М.П. – директор по производству ООО «Спецхимзащита» (по согласованию)
Колесникова Н.В. – директор Кудеевской  СОШ (по согласованию)
Фокин А.В. – начальник кудеевского участка ООО «Коммунальщик» (по согласованию)
Галимов Ш.С. – водитель кудеевского участка ООО «Коммунальщик» (по согласованию)
Андреев С.Х. – начальник кудеевского участка ООО «Теплоэнергетик» (по согласованию)         

Депутаты Совета СП Кудеевский сельсовет –(по согласованию)

Исполнитель Кислицына Л.Р.
